| Date / Heure / Lieu | Lundi 22 Janvier 2018, 16h, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean Francois LOBE, KODJA Bicas, JUSTUS Emmanuel |
| Diffusion à | PADONOU Claude , AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cour d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités en cour d’exécution

2/ Divers

## Résumé :

La réunion du département a démarré ce jour à 16h 48 et se résume comme suit :

- Point des activités en cour d’exécution

- Mise en place des outils de collabration indispensable au niveau filiales afin de faciliter surtout l’échange des clients avant la fin du premier trimestre :  souci de connexion internet en Côte-d’ivoire

- Interconnection des téléphones IP sous Astérisk

- Mise en place d’un outil de video conférence d’ici deux semaines : utilisation du lien de meeting (https://appear.in/digitalMcb)

- Créer un fichier pour les licences du goupe (sera fait le 23/01/2018)

- Faire une maintenance préventive chaque semaine suivi d’un fichier pour avoir les détails des dysfonctionnement  ( déjà commencé)

- Faire un point le lundi sur l’outil de monitoring (Zabbix ou Nagios) : utilisation de FAN ; installation du serveur ;configuration du serveur ; souci de mise à jour

- Nettoyage physique des équipements dans la salle technique tous les samedis (déjà commencé)

- Seance de formation pour les Teams leaders sur maintenance informatique, reporting et supervision

- Faire un planning pour la maintenance préventive de tout le flot suivir d’un rapport (déjà commencé)

- Suivir du parc informatique : faire un point des équipements fonctionnels ou non chaque semaine (en cour d’exécutions)

- Prendre RDV avec les différents départements afin de faire le point des lecteurs qui leurs sont associés (déjà fait)

- Plan pour vérifier l’intégrité et la confidentialité des données : services sécurités

- Formations sur Nixxis au teams leaders volet agent et volet supervision

- Monitoring des onduleurs

- Divers

- Les micro-déconnexions du réseau : switch Soupçonné

- Manque d’espace sur le SQL

- Archivages des données

- Envisager des logiciels de monotoring qui sont free

La séance fut levée à 18h 05.