| Date / Heure / Lieu | Lundi 12 novembre 2018, 10h, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean Francois LOBE, KODJA Bicas, JUSTUS Emmanuel |
| Diffusion à | PADONOU Claude , AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cour d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

2/ Divers

## Résumé :

La réunion du département a démarré ce jour à 11h et se résume comme suit :

- Point des activités à effectuer dans les jours à venir

- Mise en place de l’outil de supervision zabbix : finaliser cette semaine

- Mise en place d’un script pour démarrer la machine virtuel (serveur proxy et autre) :finaliser cette semaine

- Mise à jour du parc informatique : finaliser cette semaine

- Suppression des identifiants sans nom : finaliser cette semaine

- Solution alternative pour l’archivage des enrégistrements et des mails sur le serveur Nixxis : finaliser cette semaine

- Autorisation du lien sur le proxy : finaliser cette semaine

- Modification du mot de passe sur le wifi

- Blocage des sites par l’antivirus ESET

3/ Divers

- Suivre les filiales de prêt sur l’utilisation des outils de monintoring

La séance fut levée à 12h 30.