Time Plan Technique

| PRE-REQUIS | EQUIPE | DATE |
| --- | --- | --- |
| Câblage Informatique et courant ondule | MTN GC | Du 06 au 30/08/2018 |
| Salle serveur + Rack informatique + Switch PoE |  |  |
| Interconnexion DATA |  |  |
| Interconnexion VOIX |  |  |
| Mise en place du parc Informatique MC Conakry | MEDIA CONTACT GC | A définir |
| Installation Serveurs Et paramétrage Campagnes |  |  |
| TEST des appels et accès application | MEDIA CONTACT GC / MTN GC | A définir |
| Go Live | MEDIA CONTACT GC / MTN GC | A définir |
| Conformité et Validation des reporting de production avec le client | MEDIA CONTACT GC / MTN GC |  |