| Date / Heure / Lieu | Lundi 06 Mai 2019, 10h, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean François LOBE, KODJA Bicas, JUSTUS Emmanuel |
| Diffusion à | PADONOU Claude, AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cour d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

3/ Divers

## Résumé :

La réunion du département a démarré  à 11h et se résume comme suit :

1/ Point des activités effectuées

- Mise en place du contrôleur de domaine MERCURES2 (machine virtuelle)

- Réinstallation du serveur Nixxis pour les enregistrements

- Mise en place du serveur de fichiers MARS-3 (machine virtuelle)

- Droit d’accès au lecteur

- Mise en place du serveur perfecto (machine virtuelle)

- Modification des mots de passe sur les serveurs

- Réinstallation du serveur de messagerie

- Mise à jour et reconfiguration de l’antivirus Eset sur tous les postes.

- Reconstitution des dossiers sur le nouveau serveur MARS-3 : toujours en cours

2/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

- Création des points de restauration sur les serveurs

- Prendre un espace de 20To chez Google pour backup

- Modification des mots de passe des serveurs de production

- Interdire l’usage de matériel informatique dans le local

- Finaliser les rapatriements des fichiers sur les lecteurs

- Antivirus pour serveur eXchange 2010

3/ Divers

RAS a séance fut levée à 13h40.