| Date / Heure / Lieu | Lundi 12 Août 2019, 10h, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean François LOBE, KODJA Bicas, JUSTUS Emmanuel |
| Diffusion à | PADONOU Claude, AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cour d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

3/ Divers

4/ Recommandation

5/Activités prévues pour la semaine en cour

## Résumé :

## La réunion du département a démarré  à 11h 30 et se résume comme suit :

| Point des activités effectuées | Point des activités à effectuer dans les jours à venir |
| --- | --- |
| - Désactivation des accès à la badgeuse - Déplacement des 20 postes des BackofficeMTN - Ajout de trois postes pour Yellobet et 2 postes en 10 pour backofficeMTN | - Augmenter les postes en 10 sur Backfficemtn pour atteindre 50 postes. - Vérification du 5.5 afin d’installer le serveur de mise à jour - Mise à jour du système d’exploitation ; mise à jour vers Windows 10 sur certains poste pour vérifier la performance. - Sauvegarde des données du PC du DAF - Désactivation des accès de Cyrille et Marceau - Création de profil pour se connecter sur la badgeuse - Modification des mots de passe des serveurs de production : En pending - Mise en place des scripts de rapatriements des enregistrements : Toujours en cours - Mise en place du terminal pour contrôler les accès : En attente du rapport - Configuration du serveur SMS client : En pending - Serveur de backup pour les mails. En pending - Souci lors de l’ouverture de la session. - Sauvegarde des points de restauration |

2/ Divers

RAS

3/ Recommandation

Etre présent à 10h pour la réunion

5/Activités prévues pour la semaine en cour

|  | ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS |
| --- | --- |
| LOBE Jean-François H. | - Assurer le bon déroulement de la production - Support aux utilisateurs - Mettre en place le droit d’accès par niveau - Enrôlement des agents mtn et back office qui n’ont pas accès |
| KODJA Amen Bicas | - Mise à jour sécuritaire des serveurs - Mises à jour des applications et service du park - Réinstallation sous Windows 10 des postes du park - Vieille technologique sur les serveurs Windows - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) - Tâche permanente |
| Emmanuel JUSTUS | - Assurer le bon déroulement de la production - Assistance aux autres filiales - Revoir les configurations pour l’exécution automatique du script de rapatriement - Installation Windows 10 et MAJ pour test - Support aux utilisateurs - Tâche permanente |

La séance fut levée à 12h40.