| Date / Heure / Lieu | Lundi 15 Juillet 2019, 10h, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean François LOBE, KODJA Bicas, JUSTUS Emmanuel |
| Diffusion à | PADONOU Claude, AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cour d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

3/ Divers

4/ Recommandation

5/Activités prévues pour la semaine en cour

## Résumé :

La réunion du département a démarré  à 11h 30 et se résume comme suit :

1/ Point des activités effectuées

- Installation et configuration de la badgeuse, elle est fonctionnelle à présent.

- Définition de mot de passe pour empêcher la désactivation de l’antivirus

- Supervision des déconnexions IRM

- Configuration du serveur SMS client.

2/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

- Revoir la configuration des bornages d’horaires. Effectuer des tests pour le département de la DSI et pour un TL

- Désactivation des accès au badgeuse

- Création de profil pour se connecter sur la badgeuse

- Mise en place d’un DHCP sur les points d’accès pour les invités.

- Serveur de backup pour les mails.

- Mise en place d’un logiciel pour la gestion des @Ip. Connaitre les @Ip utilisées, qui l’utlise et les @ip libre

- Mise à jour du système d’exploitation ; mise à jour vers Windows 10 sur certains poste pour vérifier la performance.

- Sécurité réseau : Mise ne place de certaines restrictions

- Prendre un espace de 20To chez Google pour backup : En pending

- Modification des mots de passe des serveurs de production : En pending

- Mise en place des scripts de rapatriements des enregistrements : Toujours en cours

- Mise en place du terminal pour contrôler les accès : En pending

2/ Divers

RAS

3/ Recommandation

- L’envoie des rapports est primordial

|  | ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS |
| --- | --- |
| LOBE Jean-François H. | - Assurer le bon déroulement de la production - Support aux utilisateurs - Maintenance du parc informatique - Actualisation des fichiers Dsi |
| KODJA Amen Bicas | - Supervision du Déploiement de l’architecture pour résoudre le souci de déconnexion - Configuration du serveur SMS pour le compte de MTN - Vieille technologique sur les serveurs Windows - Mise en place d’un système de Messagerie centrale des Archives (TEAM_MTN, TEAM_MOOV, BACKOFFICE_MOOV, BACKOFFICE_MTN, QUALITE) - Audits sur les différents serveurs (Contrôleur de domaine, Serveur de production) - Tâche permanente |
| Emmanuel JUSTUS | - Assurer le bon déroulement de la production - Assistance aux autres filiales - Revoir les configurations pour l’exécution automatique du script de rapatriement - Support aux utilisateurs - Tache permanente |

La séance fut levée à 13h40.