| Date / Heure / Lieu | Lundi 20 Mai 2019, 10h, bureau de la DSI. |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean François LOBE, KODJA Bicas, JUSTUS Emmanuel |
| Diffusion à | PADONOU Claude, AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cour d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

2/ Divers

3/ Recommandation

## Résumé :

La réunion du département a démarré  à 12h et se résume comme suit :

1/ Point des activités à effectuer dans les jours à venir

- Prendre un espace de 20To chez Google pour backup : En pending

- Modification des mots de passe des serveurs de production : En pending

- Interdire l’usage de matériel informatique dans le local

- Mise en place des scripts de rapatriements des enregistrements : Toujours en cours

- Mise en place du terminal pour contrôler les accès : En pending

- Ajout au domaine du serveur de fichier et connexion sur le réseau

2/ Divers

RAS

3/ Recommandation

1- Il a été convenu que les identifiants admin seront supprimés afin d’avoir la traçabilité de celui qui prendra la main à distance sur les serveurs.

2- Interdiction de l’usage des matériels informatiques sur le plateau sans l’aval de la DSI

3- Le serveur des points de restauration doit être mis hors tension et déconnecté du réseau après les sauvegardes.

La séance fut levée à 13h40.