## Slide 2
BILAN DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION (2018)

## Slide 3: I - MISSIONS ET MOYENS DU DEPARTEMENT II- OBJECTIFS ET REALISATION (DSI) 2018 III- DIFFICULTES et SUGESTIONS

## Slide 4
I – MISSIONS ET MOYENS DU DEPARTEMENT

## Slide 5
A- MISSION DU DEPARTEMENT
Rattachée au président directeur général, à la direction générale, la direction informatique modernise et déploie le système d’information dans l’entreprise : amélioration de sa productivité, gestion des interconnexions dans l’entreprise, optimisation et sécurisation du système ; La DSI est chargée de mettre à disposition des utilisateurs, des ressources informatiques et audiovisuelles communes. Il offre une assistance personnalisée aux usagers.

## Slide 6
1) Ressources Humaines
Ce département comporte deux sous services à savoir :
- Service Support & Maintenance (SM) ;
- Service Système, Sécurité & Télécoms (SSS) ;
B– MOYENS DU DEPARTEMENT
PAYS | BENIN | C. IVOIRE | Congo BRAZZA | CAMEROUN | G. CONACRY
Position de travail | 4 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 7
PAYS | BENIN | C. IVOIRE | Congo BRAZZA | CAMEROUN | G. CONACRY
Position de travail | 280 | 102 | 90 | 120 | 30
Poste admin | 36 | 8 | 3 | 4 | 1
SERVEUR | 16 | 6 | 5 | 4 | 3
TOTAL | 332 | 116 | 98 | 128 | 34
2) Ressources Matérielles
Ci-dessous une liste du parc

## Slide 8
II- OBJECTIFS ET REALISATIONS

## Slide 9
BENIN
AXES | ACTIVITES | ETAT
Renforcer la disponibilité des ressources informatique et la sécurité du réseau | Faire un suivi rigoureux du parc informatique (maintenances préventives et curatives) ; | FAIT
 | Renforcer le rôle d’assistance (support) avec le respect des délais de résolution des tickets | FAIT
 | Assurer l’interface avec utilisateurs (sur tout ce qui est aspect technique avec les clients) | FAIT
 | Mettre en place les normes de sécurité, notamment celles liées aux conditions d’accès des ressources réseaux | FAIT
Objectifs et Réalisations

## Slide 10
Favoriser la mobilité et accélérer la collaboration des salaries du Group Media Contact | Mettre en place des interconnexions d’équipement télécoms afin de faciliter une communication entre départements de différents sites | NON FINALISE
 | Mettre en place des outils de vidéo conférence et de communication avec les collaborateurs des autres filiales (appear ; whatsapp ; skype) | FAIT
Garantir la disponibilité permanente des données critiques de l’entreprise | Assurer l’ensemble des sauvegardes nécessaires pour maintenir la sécurité des données circulant dans le réseau de l’entreprise | FAIT
AXES | ACTIVITES | ETAT

## Slide 11
TACHES REGALIENNES DE LA DSI |  |  | 
Garantir la disponibilité permanente des postes de travail des CSCD, et de l’administration | DSI | EN CONTINUE | Maintenance du parc informatique
Garantir la disponibilité permanente des serveurs de production | DSI | EN CONTINUE | 
Garantir l’accessibilité, disponibilité et la sécurité des Informations | DSI | EN CONTINUE | 
Administration des systèmes, du réseau et les Base de Données. | DSI | EN CONTINUE | 
Assistance aux utilisateurs. | DSI | EN CONTINUE | 
Mise en place des campagnes et accompagnement dans le suivi des indicateurs | DSI | EN CONTINUE | Formation périodique des superviseurs (Module de supervision, reporting Hermes.Net et autres applications internes)

## Slide 12
CAMEROUN
ACTIVITES | ETAT
Accompagnement technique pour la mise en place de la liaison data avec Orange ; | FAIT
Accompagnement technique pour la liaison de MTN ; | FAIT
Mise en place de la campagne d’émission ; | FAIT
Suivi et accompagnement technique pour des campagnes de réception et digital | FAIT

## Slide 13
GUINEE
ACTIVITES | ETAT
Mise en place technique ; | FAIT
Accompagnement du technicien sur le site ; | 
Mise à disposition des enregistrements et des DBcall ; | FAIT
Suivi journalier de la production; | FAIT
Configuration des campagnes d’émission et de réception. | FAIT

## Slide 14
CONGO BRAZAVILLE
ACTIVITES | ETAT
Mise en place des liens des applications de la campagne de rappel ; | FAIT
Accompagnement technique pour le démarrage de la campagne de backOffice ; | 
Configuration des campagnes d’émission et de réception ; | FAIT
Mise à disposition des enregistrements pour la qualité; | FAIT
Suivi journalier de la production. | FAIT

## Slide 15
COTE D’IVOIRE
ACTIVITES | ETAT
Mise en place des liens des applications de la campagne de rappel ; | FAIT
Accompagnement technique pour le démarrage de la campagne de backOffice ; | 
Configuration des campagnes d’émission et de réception ; | FAIT
Mise à disposition des enregistrements pour la qualité; | FAIT
Suivi journalier de la production. | FAIT

## Slide 16
Autres tâches effectuées au cours de l’année
Nous avions eu à faire d’autres taches ci-dessous énumérées :
- Suivi et mise à disposition régulier des enregistrements ;
- Test du CRM NIXXIS ;
- Accompagnement et supports sur le site de Cameroun, Congo, Cote d’Ivoire et Guinée Conakry.
- Mise à jour des utilisateurs des badgeuses en fonction des départs et nouvelles arrivées ;

## Slide 17
III- DIFFICULTES ET SUGGESTIONS

## Slide 18
Difficultés
    ACCOMPAGNER LES UTILISATEURS SUR L'UTILISATION DES MATERIELS DE TRAVAIL (formation basique aux TeamLeader sur la maintenance de premier niveau)
    Manque de ressources logicielles avec Licence (Pour permettre certaines mis à jour sécuritaires) ;
    Manque de Formation du personnel ;
    Manque d’espace de stockage pour l’archivage des enregistrements de production et des fichiers de l’entreprise ainsi que des bases de données Hermès.

## Slide 19
Suggestions
    Achat d’espace sécurisé sur un Cloud (google Drive ou DropBox) pour l’archivage des informations critiques de l’entreprise.
    Remplacer les serveurs d’enregistrement par un seul serveur plus performant avec un disque de grande capacité.