| PERIODE | semaine 08au 13 juillet 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | LOBE Jean-François H. |  |  |  |  |
| SERVICE | DSI |  |  |  |  |
| ACTIVITES DE LA SEMAINE(Liste des taches effectuées) | TAUX DE REALISATION(Fait ou Non Fait) | ACTIVITEES SUPPLEMENTAIRES(Activités non prévues mais subvenir au cours de la semaine) | DIFFICULTEES RENCONTREES(Difficultés rencontrées lors d’exécution des taches) |  | COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS(votre commentaire) |
| Suivi de la prodution - Suivi des déconnexions irm : un fichier a été mis en place il est disponible sur le lecteur - Production Moov :ras Prduction mtn : 3 pc defectueux - On été retirer du plateau pour maintenance Ronde matinale : pour s’assurer que les différentes campagnes ont bien démarré sans aucun souci. Archivage des enregistrements des différentes campagnes Configuration de la badgeuse : Conakry : assistance a erick pour la coonfiguration de sa supervision | Fait Fait FAIT Fait | Désactivation/ activation de log à la demande de la qualité Attribution d’une adresse ip a lucien 172.16.2.223 Creation de log pour de nouveaux yellowbet (5) | la plateforme sms a bugue deux fois cette semaine : les abonnés ne reçoivent plus les réponses. Le dimanche soir uniquement le sms 175 marchait l’automatisation du script de rappatriement des enregistrements : le script marche au lancement manuel mais la tache planifier ne declenche pas |  | Le heures sont a present bornés mais cela est pris en compte a partir du premier juillet pour la plus part des utilisateurs |
| Nettoyage de l’espace sur les serveurs de production : suppression des fichiers log et des enregistrements déjà archivés | Fait |  |  |  |  |
| Support aux utilisateurs : souci ; difficulté avec les utilitaires bureautique ; mail inaccessible ; désactivation/réactivation de log hermès ; mise à disposition d’enregistrements ; basulement de log hermes | Fait |  |  |  |  |
| INNOVATION EFFECTUEE (nouveautés apportées) |  |  |  |  |  |
| ACTIVITES PREVUES POUR LA SEMAINE EN COURS | - Assurer le bon déroulement de la production - Support aux utilisateurs - Maintenance du parc informatique - Actualisation des fichiers Dsi |  |  |  |  |