## Slide 1
Bienvenue au
GROUPE MEDIA CONTACT
☻12 /07 /2021

## Slide 2
RAPPORT CODIR S21
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

## Slide 3
TACHES REALISEES AU COURS DE LA SEMAINE REALISEE
SUPPORT IT DANS LES FILIALE LES FILIALE
SUIVI REALISATION PA
SOMMAIRE

## Slide 4
I. TACHES REALISEES AU COURS DE LA SEMAINE

## Slide 5
  Mise en place de l’Architecture segmentée (FAIT). Phase II encours (télétravail / interco Filiale / Mise en place d’une zone démilitarisée)
  Suivi liaison de backup SBIN (en attente de l’implémentation);
  Support dans le cadre de l’installation de l’outil Omni plus (en cours)
    WhatsApp Moov (Correction des dysfonctionnements)
    IVR de reception développé (En attente de mise en production)
  Mise a jour des Plateformes production (en attente du retour du support)
  Accompagnement de l’IT dans les Filiale;

## Slide 6
II. SUPPORT IT DANS LES FILIALES

## Slide 7
Suivi des tickets techniques dans les filiales
TICKET EN INSTANCES DANS LES FILIALES |  | 
MCC AM |  | 
 | Accès au CRM depuis les locaux de MTN | En cours
MC GUINEE BISEAU | MODIFIER L’INTERCO TELECOMS | En attente de la disponibilité de l’équipe IT pour programmer
AEJ | MISE A JOUR LICENCE | En attente du retour du support