## Slide 1
Bienvenue au
GROUPE MEDIA CONTACT
☻07 /09 /2021

## Slide 2
RAPPORT CODIR S21
DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

## Slide 3
TACHES REALISEES AU COURS DE LA SEMAINE REALISEE
SUPPORT IT DANS LES FILIALE LES FILIALE
SOMMAIRE

## Slide 4
I. TACHES REALISEES AU COURS DE LA SEMAINE

## Slide 5
  Suivi mise à jour des Plateformes production HNET (PF1 Finalisée. Intégration de SMS conversationnel. Basculement prévu cette nuit.)
  Suivi de la campagne BYTEL après le déplacement vers le Plateau du 3ieme.
  Revu des mesures de sécurité au niveau de l’espace de production de la campagne Bytel
  Monitoring des équipements réseaux et serveurs;
  Accompagnement de l’IT dans les Filiale;
  Refonte de l’architecture réseau (Phase II finalisée);
  Suivi liaison de backup SBIN (En attente de la Direction Générale);

## Slide 6
II. SUPPORT IT DANS LES FILIALES

## Slide 7
Suivi des tickets techniques dans les filiales
TICKET EN INSTANCES DANS LES FILIALES |  | 
MC CAM | Accès au CRM depuis les locaux de MTN | EN cours
 | Mise en place de site redondant | Différents matériels dont on a besoin envoyé au service achat
 | Transfert d’appel vers le 8400 | Test en cours avec l’IT MTN
 | Transfert d’appel vers le 8787 | Retour du support
MMCI | Monitoring | Cette campagne consomme journalièrement prés de 50 Euro.