| Phases | Taches | Détails | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparation | Réinitialisation des configuration du switch Core |  | MCB |
|  | Réinitialisation des configurations du swicth d’interco |  | MCB |
|  | Communication du nouveau plan d’adressage aux partenaires DO |  | MCB |
|  | Sélection des PC pilotes sur chaque vlan |  | MCB |
| Configuration du LAN | Création des vlans |  | MIT |
|  | Mise en œuvre du DHCP |  | MIT |
|  | Configuration du routage intervlan |  | MIT |
|  | Mise en œuvre des ACLs (flux LAN) |  | MIT |
| Configuration de l’interco Partenaires Télécoms | Création des vlans |  | MIT |
|  | Configuration du routage intervlan |  | MIT |
|  | Mise en œuvre des ACLs (flux partenaires) |  | MIT |
| Configuration de l’interco VPN avec les filiales MCB | Configuration du tunnel Cotonou – Abidjan |  | MIT |
|  | Configuration du tunnel Cotonou – Brazaville |  | MIT |
|  | Configuration du tunnel Cotonou – Douala |  | MIT |
|  | Configuration du tunnel Cotonou – Conakry |  | MIT |
| Mise en œuvre de la DMZ | Configuration de la DMZ sur l’ASA Cotonou |  | MIT |
|  | Mise en œuvre du reverse proxy | Installation du serveur | MCB |
|  |  | Configuration du proxy | MIT |
|  | Configuration du NAT |  | MIT |
| Mise en œuvre des accès nomades | Ouverture des flux réseaux |  | MIT |
|  | Configuration du contrôleur de domaine (utilisateurs,groupes) |  | MIT |
|  | Configuration de l’ASA (synchronisation AD) |  | MIT |