# SOMMAIRE

- PRESENTATION DU DEPARTEMENT ----------------------------------------------------------------------------3

- MISSIONS

- ORGANIGRAMME

- PRESENTATION DU SYSTEME D’INFORMATIONS----------------------------------------------------------- 5

- DIAGRAMME DE FLUX ET FONCTIONEMENT DES CAMPAGNES

- IDENTIFICATION DES DONNEES

- REGLES DE GESTION

- DICTIONNAIRE DE DONNEES

- ORGANISATION DES TÂCHES

- ADMINISTRATION

- MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT

- MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT

2-   CAS DES CAMPAGNES

- EMISSION D’APPEL

- RECEPTION D’APPEL

- ARCHITECTURE RESEAU

- ARCHITECTURE GLOBALE  DU RESEAU

- ARCHITECTURE ONSHORE ET OFFSHORE

- TYPOLOGIE DES SERVEURS ET EQUIPEMENTS RESAUX

- POLITIQUE DE SECURITE DES INFORMATIONS----------------------------------------------------------- 21

- SECURITE RESEAU

- DROITS D’ACCES

- MISE EN PLACE DES GPO

- GESTION DE L’ANTIVIRUS

- FORMATION DES UTILISATEURS

- SECURITE DES APPLICATIONS

- DROITS D’ACCES

- CRYPTAGE

- SAUVEGARDE DES DONNEES

- SAUVEGARDE INTERNE

- SAUVEGARDE A DISTANCE

- CYCLE DE VIE DES APPLICATIONS INTERNES -------------------------------------------------------------- 24

- SCENARIO1 : DEMANDE D’AUTOMATISATION OU D’EXTENSION

- DESCRIPTION DU CONTEXTE

- PHASES DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL

- SCENARIO 2 : MAINTENANCE ET MISE A JOUR AUTOMATIQUE

- DESCRIPTION DU CONTEXTE

- CORRECTION DES BUGS

- MISES A JOUR

- PLAN DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE------------------------------------------- 27

- MAINTENANCE PREVENTIVE

- MAINTENANCE CORRECTIVE

- ANNEXE---------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

- GESTION DES CONTRATS DE LICENCE ET LOGICIELS

- PROFIL TYPE  ET PROCESSUS DE RECRUTEMENT DANS LE DEPARTEMENT

- REFERENTIELS DES SALAIRES DES COLLABORATEURS

- BUDGET DSI

- PRESENTATION DU DEPARTEMENT

- MISSIONS

La DSI de MEDIA CONTACT BENIN,  a essentiellement pour mission  de garantir l’accessibilité et la disponibilité de tous les serveurs de production et aussi de fournir un support technique aux utilisateurs. Outre ces rôles importants, la DSI a également le devoir de développer, maintenir  et faire les mises à jour  régulières de toutes les applications métiers, de faire des propositions à la Direction Générale pour améliorer la qualité de service en matière d’outils  et d’équipements informatiques et garantir la disponibilité de tous les postes de travail. Elle garantit également  l’accessibilité à toutes les données et surtout est responsable de la sécurité et de la sauvegarde de toutes ces données. Ce département joue un grand rôle vue qu’il gère tout le système d’informations.

DSI

QUALITE

FORMATION

OPERATIONS

DAF

RHS

RECRUTEMENT

DG

LOGISTIQUE

- ORGANIGRAMME

L’organigramme du département se présente comme suit:

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION

SERVICE DEVELOPPEMENT ET BASE DE DONNEES

RESEAUX,

TELECOMS ET MAINTENANCE

ANALYSTE PROGRAMMEUR

ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNEES

ASSISTANT RESEAUX

MAINTENANCE ET ELECTRONIQUE

- PRESENTATION DU SYSTEME D’INFORMATIONS

- DIAGRAMME DE FLUX ET FONCTIONEMENT DES CAMPAGNES

Le diagramme des flux se présente comme suit. Il indique la façon dont le flux de données circule et est traité entre les différents départements de l’entreprise.

# Flux RH autres services

# Flux Service qualité-Autres services-Clients

# FLUX DE DONNEES AU NIVEAU DES OPERATIONNELS

# FLUX D’INFORMATION AU SEIN DE LA DSI

RESEAUX ET TELECOMS

(OUTILS ET MOYENS)

ANALYSTE PROGRAMMEURS

(BESOIN, APPLICATIONS, ….)

RESPONSABLE SYSTEME D’INFORMATION

FLUX D’INFORMATION LORS D’EMISSION D’UNE REQUETE PAR UN DEPARTEMENT

EXPRESSION DE BESOIN STANDARD

ACCEPTEE

ANALYSE DU BESOIN ACCEPTE

REALISATION DU BESOIN

REFUSEE

BESOIN ETUDIE TRANSMIS AVEC DELAI

VALIDATION BESOIN TRANSMIS AVANT 48H

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

(Séance de travail entre les parties concernées)

NB :

Le moyen de communication utilisé ici est la messagerie. Toutes demandes faites par appel téléphonique doit être suivi dans les 24H par un envoi de mail avant d’être recevable par le département. Chaque séance de travail doit être suivi d’un rapport validé par les deux.

- IDENTIFICATION DES DONNEES

- REGLES DE GESTION

- Un agent est lié à une et une seule BU à la fois.

- Un agent possède un et un seul login HERMES_NET sur sa plateforme de production.

- Une campagne est liée à  0 ou plusieurs agents.

- Un agent est lié à une et une seule fonction.

- A une fonction peuvent être lié un ou plusieurs employés

- Un employé est lié par un et un seul contrat.

- Un agent appartient à un et un seul département.

- Un employé a un et un seul mode de paiement donné (Espèce, chèque ou virement).

- Un employé  signale son arrivée et son départ de son poste de travail.

- L’absence  d’un employé se compte en heure

- Le retard d’un agent se compte en heure

- Un employé peut prendre un ou plusieurs congés dans le mois.

- Un agent obtient une note pondérée  par mois

- La prime Objectif des agents en agences dépend de leur lieu d’affectation et du taux d’atteinte de l’objectif.

- La prime performance d’un agent dépend  du palier de sa note pondérée.

- Un agent est affecté à une et une seule équipe de production.

- Un Team Leader dirige une et une seule équipe de production.

- Un RBU peut diriger une ou plusieurs campagnes.

- Un Team Leader est affecté sous un et un seul RBU.

- Un RBU supervise un ou plusieurs Team Leaders.

- Un employé peut prendre un et un seul congé annuel le mois.

- Un employé peut prendre un ou plusieurs congés spéciaux.

- Un employé peut être évalué une ou plusieurs fois.

- Un agent peut  être formé une ou plusieurs fois.

- DICTIONNAIRE DE DONNEES

| Libellé | Type | Taille | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom_Employé | Caractère | 30 |  |
| Prenom_employé | Caractère | 30 |  |
| Dat_Naiss | Date | 17 |  |
| Date_Entree_Stage | Date | 17 |  |
| Date_Entree_Contrat | Date | 17 |  |
| Domicile | Caractère | 50 |  |
| Lieu_Conge | Caractère | 30 |  |
| Categorie | Caractère | 15 |  |
| Libelle_Fonction | Caractère | 30 |  |
| Libelle_Contrat | Caractère | 30 |  |
| Libelle_Campagne | Caractère | 50 |  |
| Login | AlphaNumérique | 20 |  |
| Superieur_hiérarchique | Caractère | 30 |  |
| Situation_Matri | Booléen | 1 |  |
| Nombre_Enfant | Nombre | 2 |  |
| Niveau_Etude | Caractère | 20 |  |
| Num_CNSS | Caractère | 15 |  |
| Compte_Bancaire | Caractère | 15 |  |
| Num_Certificat_Medical | Caractère | 20 |  |
| Num_Demande_conge | Nombre | 7 |  |
| Num_demande_Permission | Nombre | 7 |  |
| Num_sanction | Nombre | 7 |  |
| Note_Quizz | Nombre | 5 |  |
| Note_EcouteQualité | Nombre | 5 |  |
| Performance_horraire | Nombre | 5 |  |
| CSSI | Nombre | 5 |  |
| Mystery_Call | Nombre | 5 |  |
| Vente_Validée | Nombre | 3 |  |
| Vente_Brute | Nombre | 3 |  |
| Moyenne_Quizz_Qualite | Nombre | 5 |  |
| Taux_Presence | Nombre | 5 |  |
| Note_Ponderée | Nombre | 5 |  |
| Heures_A_Payer | Nombre | 5 |  |
| Date_Debut_Conge | Date | 17 |  |
| Date_Fin_Conge | Date | 17 |  |
| Objectif_Atteint | Booléen | 1 |  |
| Salaire_De_Base | Monétaire | 7 |  |
| Prime_Astreinte | Monétaire | 7 |  |
| Prime_Déplacement | Monétaire | 7 |  |
| Prime_Lgmt | Monétaire | 7 |  |

- ORGANISATION DES TÂCHES

- ADMINISTRATION

- MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT

# Processus Recrutement agent

NB :

Ce cas traite de l’entrée d’un agent au Call Center mais peut aussi s’étendre à l’entrée dans l’administration de tout autre employé en omettant l’étape de la formation.

# Processus Paie Mensuel

- MODELE ORGANISATIONNEL DE TRAITEMENT

| Procédures | Temps |  | Poste de travail |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Début | Fin | Lieu | Responsable | Ressources |
| Formation | 8h | 18h | Les salles de Formation | Chef service Formation | Retro Projecteur, Ordinateur portable |
| Paramétrage Paie | 8h | 8h-20h | Poste de travail Responsable RH | Responsable RH | Poste de travail(Ordinateur) |
| Calcul des salaires | 8h | 20h | Poste de travail Responsable RH | Responsable RH | Poste de travail(Ordinateur) |
| Validation des salaires | 8h | 20h | Poste de travail du DG | Directeur Général | Poste de travail(Ordinateur) |
| Recrutement | 8h | 15h | Salle de Formation | Assistante DG | Pc Portable, Téléphone, Imprimante, Papiers rame, Chemise cartonnée. |

|  | PROCESS DE LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE EN EMISSION D’APPEL |
| --- | --- |
| J-4 J-3 J-2 J-1 j | Prise d’information et étude du délai de mise place de la campagne. Confirmation du délai de mise en place de la campagne aux opérationnels. Mise en place des différents outils nécessaires au démarrage de l’opération, test et transmission du script pour validation. Mise en production et accompagnement aux opérationnels. Campagne lancée Travail vali dé Délai confirmé Retour à la DSI pour étude de délai Nombre de positions Argumentaire et documents annexes Fichier d’appel client Dessin d’enregistrement |

- CAS DES CAMPAGNES

|  | PROCESS DE LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE EN RECEPTION D’APPEL |
| --- | --- |
|  | Prise d’information et étude du délai de mise en place de la campagne. Confirmation du délai de mise en place de la campagne aux opérationnels. Mise en place des différents outils nécessaires au démarrage de l’opération, test et transmission du script pour validation. Mise en production et accompagnement aux opérationnels. Campagne lancée Travail validé Délai confirmé Argumentaire et documents annexes Base de données clientes Nombre de positions Dessin d’enregistrement Retour à la DSI pour étude de délai |

- ARCHITECTURE RESEAU

- ARCHITECTURE GLOBALE

- ARCHITECTURE ONSHORE ET OFFSHORE

Architecture Interne des serveurs

- TYPOLOGIE DES SERVEURS ET EQUIPEMENTS RESAUX

| NOM NETBIOS | EQUIPEMENT ASSOCIE |
| --- | --- |
| MERCURE | Contrôleur de la foret |
| VENUS | Serveur Contrôleur de Domaine |
| TERRE | Serveur Exchange |
| MARS | Serveur Fichiers & sauvegarde |
| URANUS | Serveur ISA |
| SLTECH-AVIRUS | Serveur Antivirus |
| SLTECH-WSUS | Serveur de mise à jour interne |
| SRV2003-APP | Serveur d'application |
| HMP | ACD HMP de Production |
| HMP2 | BACKUP ACD HMP de Production |
| WEB | ACD WEB de Production |
| WEB2 | BACKUP ACD WEB de Production |
| SQL | ACD SQL de Production |
| SQL2 | BACKUP ACD SQL de Production |
| MEDIAACD3 | ACD IVR |
| MEDIAACD5 | BACKUP ACD OFFSHORE |

- POLITIQUE DE SECURITE DES INFORMATIONS

- SECURITE RESEAU

- DROITS D’ACCES

Pour mettre en place notre politique de sécurité, un domaine a été créé. Ce dernier est géré par un contrôleur de domaine. L’accès à des données vous obligent à avoir  des identifiants (Login/mot de passe) pour accéder à une session et pouvoir y retrouver toutes les informations auxquelles ce profil à droit. Ceci nous permet donc de retracer toutes les activités des utilisateurs grâce aux journaux de logs et de pouvoir contrôler le flux et l’accès aux données. Une série de lecteur partagé est créé, chacun mappé avec les utilisateurs devant y avoir accès ainsi que les autorisations (lecture/écriture/non autorisé).

- MISE EN PLACE DES GPO

Les stratégies de groupes sont des ensembles de paramètres qui s'appliquent aux utilisateurs et ordinateurs. Elles permettent de gérer plus facilement la sécurité d'un poste ou de plusieurs postes dans un Domain. Elles permettent à titre d'exemples de rediriger le dossier Mes Documents, de déployer des Logiciels en fonction des services d'une entreprise ou des utilisateurs. Les GPO existent dès la création d’un Domain, c'est là que sont inscris les différents fonctionnements du domaine. Il en existe deux types à la création du domaine. Les GPO mis en place dans notre cas nous permettent de contrôler les différents profils et leurs droits. En effet grâce à ces GPO, nous arrivons à restreindre l’accès à certaines ressources des postes de travail en fonction des profils. Par exemple toutes les sessions des téléconseillers n’ont pas le droit d’installer des logiciels tiers sur les postes de travail. Plusieurs GPO ont été mis en place et sont classés en fonction des départements.

- GESTION DE L’ANTIVIRUS

Un serveur d’antivirus a été mis en place dans le réseau. En effet sur ce serveur est installé ESET NOD 32 qui effectue des mises à jours régulières en se connectant au serveur de ESET à partir d’internet. Il est également installé sur tous les postes de l’entreprise (Production, Administration). Vu la politique de sécurité mis en place, ces derniers effectuent directement leurs mises à jours depuis le serveur local et permet ainsi de nous protéger des risques d’infection virale ou de vers.

En cas d’infection, une analyse complète de tous les disques est immédiatement effectuée pour supprimer au plus tôt la menace.

- FORMATION DES UTILISATEURS

La formation des utilisateurs a pour objectif de les rendre autonome à l’usage des outils et applications qui sont utiles à l’exécution de leurs taches dans l’entreprise. A chaque nouvelle application développée par le département une formation des opérationnels est  programmée et un manuel d’utilisation leur est fourni. L’autre volet de cette formation consiste en la sensibilisation sur les menaces liées à la sécurité du réseau interne (utilisation des clés USB, l’utilisation des sessions…) formation ou conduite à tenir  en cas d’incident lié à la sécurité des personnes.

- SECURITE DES APPLICATIONS

- DROITS D’ACCES

Les droits d’accès permettent de définir, situer et limité les actions utilisateurs sur des fonctionnalités bien définie dans une application. Selon le type des applications, ces droits peuvent varier mais ils comporteront sauf cas exceptionnel un droit d’administration de l’application et un droit d’accès aux fonctionnalités principales aux utilisateurs pour qui l’application est destinée. Pour les bases de données, la définition des droits revient au DSI qui les attribue aux administrateurs ou développeur selon leur profil.

- CRYPTAGE

Le cryptage est un procédé visant à protéger la confidentialité de certaines données applicative. Dans le cahier des charges de l’application doit être exprimé le besoin de rendre confidentiel certaines informations sensibles afin qu’en cas d’usurpation, ces données soient non utilisables.

La méthode de cryptage est laissée aux soins du développeur qui choisira celle qui convient selon les cas et les besoins de performances d’accès.

- SAUVEGARDE DES DONNEES

- SAUVEGARDE INTERNE

La sauvegarde des données demande beaucoup d’espace de stockage vue la taille des données à sauvegarder. Ainsi une procédure de sauvegarde des données très sensibles de l’entreprise a été mise en place pour les sauvegarder. Nous avons donc prévu de les stocker sur des supports amovibles (Disque dur externe, DVD).

Serveur de fichiers

Flux de données sensibles

Flux de données sensibles

Flux de données sensibles

s

DVD

DISQUE DUR EXTERNE

- SAUVEGARDE A DISTANCE

Quant à la sauvegarde externe des données, elle consiste à déposer certaines données sur un espace distant. Dans notre cas, il s’agit d’un espace chez OVH (On Vous Héberge) accessible via un lien FTP ou un client FTP. Cet espace est sécurisé et nous permet parfois de conserver certaines données telles que les mises à jour de certaines applications métiers, des sauvegardes de certaines applications et site web.

Serveur interne

OVH

Internet (Lien FTP)

- CYCLE DE VIE DES APPLICATIONS INTERNES

- SCENARIO1 : DEMANDE D’AUTOMATISATION OU D’EXTENSION

- DESCRIPTION DU CONTEXTE

Il y’a développement logiciel lorsqu’un service ou la Direction Générale émet le besoin de voir une de ses tâches automatisée ou d’étendre les fonctionnalités d’une application existante. Il peut également provenir d’une décision du Département Informatique qui a constaté le besoin pour une procédure métier donnée.

- PHASES DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL

Le développement du produit commence par une réunion avec le département concerné qui est suivi d’une décision de viabilité ou non du projet. En cas de décision négative le projet est abandonné ou une autre proposition est faite .Dans le cas contraire le service  de la direction Informatique concernée produit un cahier des charges applicatives  pour validation par le service demandeur ou destinataire. Une fois le document validé, le processus de réalisation est enclenché selon une méthode RAD, MERISE ou Hybride selon les cas.

- SCENARIO 2 : MAINTENANCE ET MISE A JOUR AUTOMATIQUE

- CORRECTION DES BUGS

BUG SIGNALE

EFFECTIF

NON EFFECTIF

CORRECTION DU BUG

MISE A JOUR DE L’APPLICATION

CONCLUANT

NON CONCLUANT

TEST DE VERIFICATION

TEST DE VERIFICATION

- MISES A JOUR

EXPRESSION DU BESOIN

CORRECTION D’UN BUG

ANALYSE DU BESOIN

DEVELOPPEMENT

ACCEPTE

REFUSE

TEST DE VERIFICATION

NON CONCLUANT

CONCLUANT

MISE A JOUR

- PLAN DE MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE

La maintenance des postes du parc informatique est très importante surtout dans notre centre d’appel où nous avons près de 200 ordinateurs qui sont utilisés à plein temps. Notons qu’une nomenclature bien définie est utilisée pour identifier  les différents  postes du parc informatique. Cette nomenclature est définie de façon à ce qu’on sache où se trouve un poste dans le réseau (position, département)  rien qu’avec son nom. Ex : DSK-MCB-CC-XXX (ceci pour dire DSK comme Desktop MCB comme MEDIA CONTACT BENIN, CC comme Call Center et XXX un numéro auto incrémenté. DSK-MCB-DG-XXX ou DG représente la Direction Générale). Tous ces postes sont étiquetés et permettent aux utilisateurs de pouvoir nous notifier les postes défectueux en cas de pannes.

- MAINTENANCE PREVENTIVE

La maintenance préventive s’exécute suivant un planning bien élaboré. En effet un planning couvrant toute l’année est mis en place et est suivi rigoureusement pour assurer la disponibilité de tous les postes du parc informatique (Production & Administration).  Les tâches principales  consistent à la défragmentation de tous les disques durs (Automatique ou manuel selon le cas), dépoussiérage des unités centrales et de tous les autres équipements (claviers, souris, IP phones), nettoyage  des spywares, fichiers temporaires et autres fichiers résiduels accumulés avec le temps, mis à jour logiciel.  Ci-dessous un tableau récapitulant les différentes actions à effectuer  en fonction des positions dédiées à nos différentes campagnes

| Campagnes | Nombre de positions | Type et Périodicité des interventions |
| --- | --- | --- |
| Administration | 20 | Intervention soft : nettoyage de disque + défragmentation = une fois par mois Intervention hard : nettoyage uc (au souffleur)= une fois tous les 4 mois Périphériques = 2 fois par mois |
| FTY | 12 | Intervention soft : nettoyage de disque + défragmentation = une fois tous les 2 mois Intervention hard : -nettoyage uc (au souffleur)= une fois tous les 4 mois - Périphériques = 2 fois par mois - vérification des branchements = quotidiennement |
| MTN | 100 | Intervention soft : nettoyage de disque + défragmentation = une fois tous les 2 mois Intervention hard : -nettoyage uc (au souffleur)= une fois tous les 4 mois - Périphériques = 2 fois par mois - vérification des branchements = quotidiennement |
| MOOV | 32 | Intervention soft : nettoyage de disque + défragmentation = une fois tous les 2 mois Intervention hard : -nettoyage uc (au souffleur)= une fois tous les 4 mois - Périphériques = 2 fois par mois - vérification des branchements = quotidiennement |
| Autres postes | 32 | Intervention soft : nettoyage de disque + défragmentation = une fois tous les 2 mois Intervention hard : -nettoyage uc (au souffleur)= une fois tous les 4 mois - Périphériques = 2 fois par mois - vérification des branchements = quotidiennement |
| Total | 196 |  |

Outre les postes, nous avons aussi  nos serveurs de production et nos serveurs tiers qui  sont maintenus. Leur maintenance consiste donc  à les redémarrer au moins une fois par semaine vue pour

vider la mémoire cache, arrêter certains processus qui tournent en fond de tâches. Cette action est effectuée une fois par semaine vue que nous avons des campagnes qui tournent 24h/24 7j/7.

Une mise à jour régulière de l’antivirus installé sur toutes les positions de travail est effectuée depuis notre serveur d’antivirus pour prévenir les risques d’infection par des virus ou des vers. En somme, ces différentes tâches permettent de garantir une continuité et une qualité de service aux utilisateurs et aussi de prévenir certaines pannes qui devraient surgir au fil du temps.

- MAINTENANCE CURATIVE

La maintenance curative  ici se subdivise en deux volets à savoir : la télémaintenance et la maintenance physique.

- LA TELEMAINTENANCE

Elle consiste à prendre le contrôle à distance des postes de travail via des outils de prise de main adapté. Dans notre cas  nous utilisons DameWare, Bureau à distance ou VNC. Ces outils sont souvent utilisés quand certains types de pannes surtout de types logiciels surviennent. Le plan d’adressage du  réseau étant bien connu, toutes les adresses IP étant classées en fonction des noms des postes, la prise de main à distance devient alors effective rien qu’avec le nom de la machine. Nous procédons également à la réinstallation des postes à distance en utilisant un serveur de GHOST. Dans notre cas NORTON GHOST SERVEUR 2003.

- LA MAINTENANCE PHYSIQUE

Elle consiste à intervenir physiquement sur les postes de travail et ceci en fonction des types de pannes. Cette maintenance survient surtout lorsqu’un poste doit être réinstallé manuellement ou un composant matériel est défectueux. Un processus bien défini doit être suivi après identification du problème car selon les règlementations de la Direction Générale, aucune unité centrale ne doit être ouverte ou déplacée sauf pour des raisons bien précises. Ci-dessous une figure montrant le traitement des incidents.

POSTE DEFECTUEUX

IDENTIFICATION DE LA PANNE

ECRAN BLEU

MATERIEL DEFECTUEUX

AUTRES

REMPLACEMENT DISQUE DUR

REMPLACEMENT MATERIELS

Interventions physiques

Nous tenons à préciser que lorsqu’un poste est défectueux, les utilisateurs renseignent une application GLPI qui nous permet de retracer les tickets d’incidents et de pouvoir intervenir efficacement.

- ANNEXE

- GESTION DES CONTRATS DE LICENCE ET LOGICIELS

| Logiciels, système, serveurs, service en ligne | Type de Licence | Nombre d’utilisateurs | Durée du contrat de licence |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows serveur 2003, 2008 |  |  |  |
| Windows XPsp3, /7/8 |  |  |  |
| Hermes.Net |  |  |  |
| ONNET32 |  |  |  |
| SQL SERVER |  |  |  |
| ESET NOD 32 |  |  |  |
| Pack Microsoft office 2007/2010 ,visual studio |  |  |  |
| Suite Adobe |  |  |  |
| Perfecto |  |  |  |

- PROFIL TYPE  ET PROCESSUS DE RECRUTEMENT DANS LE DEPARTEMENT

Dépôt de dossier

Issue étude dossier

Etude du dossier

Issue entretien

Entretien

Fin

Stage 3 mois

Fin

Fin

Fin

CDD            1 an

Stage 3 mois

Issue CDD

Issue CDD

Issue stage

Issue stage

Fin

CDI

Fin

CDD 1 an

- REFERENTIELS DES SALAIRES DES COLLABORATEURS DSI

| NIVEAU | BAC +2 | BAC +4 (expérience >=2ans) | BAC >=5 (expérience >=4ans) |
| --- | --- | --- | --- |
| STAGE | >= 30 000 | Période d’essai d’un(1) mois. L’indemnité de la prime à percevoir pendant cette période est à définir avec la Direction Générale. |  |
| CDD | >=175 000 + Variable | >=350 000 + Variable | >=600 000 +Variable |
| CDI | >=250 000 + Variable | >=450 00 + Variable |  |

NB :

- Ce référentiel est à réviser tous les deux (2) ans avec la Direction Générale pour une revalorisation.

- Tous les indicateurs devant déclenché la partie variable ainsi que son montant  prévisionnel devront être clarifiés au début de chaque année et faire l’objet d’un rapport entre le département et la Direction Générale.

- BUDGET DSI

Le but de l’élaboration du budget permet essentiellement au département de recruter des stagiaires et de savoir leur coût pour l’entreprise. Ce qui permet à l’entreprise non seulement de faire du social mais aussi d’aider les jeunes étudiants à acquérir de l’expérience professionnelle. Il prendra également en compte le coup des déplacements pour les interventions chez les clients ou prestataires. Il est élaboré en début de chaque année et est susceptible d’être révisé (modifié) au cours de l’année.

| TYPE | COUT PREVISIONNEL |  |
| --- | --- | --- |
| Stagiaires | 30 000 / MOIS |  |
| 6 * Stagiaires | 30 000 * 6 |  |
| Déplacements pour les interventions auprès des clients | 50 000 |  |
| TOTAL PREVISIONNEL |  | 230 000 |