RAPPORT D’ACTIVITE DSI : SERVICE MAINTENANCE ET SUPPORT

☻22/05/2021

SOMMAIRE

| TITRE | PAGE |
| --- | --- |
| - Tache de la semaine …………………………………………… |  |
| - Difficultés rencontrées |  |
| - Tache de la semaine avenir…………………………………………………… |  |
| - Tableau de synthèse et recap des tickets |  |
| - Rapport filiale |  |

Tâches de la semaine du du 17 –  21 Mai 2021

- Support utilisateurs

- Formation omni+ agent et manager : nous n’avons pu faire que la formation avec les managers elle a permis d’apporter des réponses a quelques une de leur préoccupations

- Maintenance sur les postes défectueux : deux poste sur moov ont été réinstallé suite à une défaillance du SE après les coupures de courant qui ont engendré des extinctions brusque Et un poste sur MTN qui a pris un coup suite à une chute

- Séance avec le support nobelbiz sur les difficultés rencontré en prod avec omni+ : suppression du nom de l’agent et de la présentation de l’ordre d’arrivé dans la file cela sera supprimé depuis le système ; correction effectué sur le chat ; la distribution auto dans la file également a été corrigé le nombre obligatoire a été passé a 7

- Suivi de la production sur les différentes campagnes : injection de fiches sur fty

- Création d’accès sur omni + pour l’assistante Direction au Cameroun : le lien publique agent ne fonctionne pas pour le moment mais toute fois l’accès peut être crée

- Câblage de 5 postes dans le bureau cloisonné au troisième pour la formation à la demande de la DA : connexion internet  et installation de teams Microsoft sur les postes

- Archivage des enregistrements

Difficulté rencontré

RAS

Tâches de la semaine du 24 –  28 Mai 2021

- Support aux utilisateurs

- Formation omni+ agent et manager

- Gestion des tickets et monitoring sur les postes

- Suivi de la production sur les différentes campagnes

| TACHES | ETAT | COMMENTAIRES | ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| Support aux utilisateurs | Fait |  | Jf |
| Archivage enregistrements | Fait |  | Jf |
| Suivi omni+ | Fait | Séance avec le support nobelbiz sur les difficultés rencontré en prod avec omni+ : suppression du nom de l’agent et de la présentation de l’ordre d’arrivé dans la file cela sera supprimé depuis le système ; correction effectué sur le chat ; la distribution auto dans la file également a été corrigé le nombre obligatoire a été passé a 7 | Jf |
| Formation omni+ agent et manager : | Fait | nous n’avons pu faire que la formation avec les managers elle a permis d’apporter des réponses a quelques une de leur préoccupations | jf |
| - Suivi de la production sur les différentes campagnes : | Fait | injection de fiches sur fty recyclage bytel création de log agent | jf |
| Câblage de 5 postes dans le bureau cloisonné au troisième pour la formation à la demande de la DA | Fait | connexion internet et installation de teams Microsoft sur les postes | jf |
| Traitement et clôture des tickets en instance | En cours | voir capture du rapport en annexe | jf |
| Mise à disposition d’un inventaire journalier du parc production | Fait |  | JF |

Tableau de synthèse

Tickets depuis le début du mois

Tickets en instance

RAPPORT FILIALES

- CAMEROUN

Activités de la semaine

CONGO

SOMMAIRE

Tâches effectuées dans la semaine du 17– 21 Mai 2021

- Support aux utilisateurs : FAIT

- Support pendant les activités de nuit : FAIT

- Supervision des campagnes : FAIT

- Lancement des activités de la BGFI : FAIT

Tâches prévues de la semaine du 24 – 28 Mai 2021

- Maintenance préventive des postes et serveurs

- Mise à jour du fichier d’adresse ip

- Mise à jour du fichier matériel

TICKETS EN INSTANCE

| Date | Demandeur | Objet de la demande | Statut | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/05/2021 | Nedith Louzolo | Création lecteur Sauv Team BGFI | Résolu | Moyenne |
| 17/05/2021 | Nedith Louzolo | Création d’une nouvelle campagne en émission dans le cadre des activités BGFI | Résolu | Moyenne |
| 17/05/2021 | Qualité | Difficulté de faire les écoutes des appels en direct | Résolu | Elevée |
| 17/05/2021 | CRCD/Back Office | Webcare inaccessible | Résolu | Moyenne |
| 17/05/2021 | Nedith Louzolo | Impossible de se connecter à la station | Résolu | Moyenne |
| 17/05/2021 | CRCD/BGFI | Impossible d’écouter l’interlocuteur | Résolu | Elevée |
| 17/05/2021 | - | Création des scripts des campagnes GAB/MOBILE | Résolu | Moyenne |
| 18/05/2021 | Team Back office | Création des nouveaux comptes | Résolu | Moyenne |
| 18/05/2021 | - | Réactivation des tunnels | Résolu | Elevée |
| 18/05/2021 | CRCD/Back Office | Impossible de se connecter à Hermes | Résolu | Moyenne |
| 18/05/2021 | CRCD/ BGFI | Impossible de statuer l’appel sortant avec hermes | Résolu | Elevée |
| 18/05/2021 | CRCD/Back Office | Problème lié au poste de travail agent | Résolu | Moyenne |
| 18/05/2021 | CRCD/Back Office | Ecran bleu | Résolu | Moyenne |
| 18/05/2021 | CRCD/Back Office | Impossible de se connecter à Hermes | résolu | Moyenne |
| 19/05/2021 | CRCD/Back Office | Webcare inaccessible et lent | Résolu | Moyenne |
| 19/05/2021 | Back Office/BGFI | Difficulté de se connecter à hermes avec la station de ipphone | Résolu | Elevée |
| 19/05/2021 | Nedith Louzolo | Création des campagnes mails pour l’activité bgfi | Résolu | Moyenne |
| 19/05/2021 | CRCD/Back Office | Lecteur partagé inaccessible | Résolu | Moyenne |
| 19/05/2021 | CRCD/Back Office | Perte de connexion réseau | Résolu | Moyenne |
| 20/05/2021 | Back Office/BGFI | Impossible de valider les numéros traités sur Webcare | Encours | Moyenne |
| 21/05/2021 | CRCD/Back Office | Impossible de se connecter à Hermes | Résolu | Moyenne |
| 21/05/2021 | Back office | Impossible de valider les numéros traités sur Webcare | Encours | Moyenne |

RECAPITULATIF DES TICKETS REÇUS DANS LA SEMAINE

DU 17– 21 MAI 2021

| Date | Total | Traités | Non traités |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/05/2021 | 07 | 07 | 00 |
| 18/052021 | 07 | 07 | 00 |
| 19/05/2021 | 05 | 05 | 00 |
| 20/05/2021 | 01 | 00 | 01 |
| 21/05/2021 | 02 | 01 | 01 |
| Totaux | 22 | 20 | 02 |

Pour cette semaine écoulée, nous pouvons dire que les activités se sont bien déroulées sans incident majeur.

- COTE D’IVOIRE

SEMAINE : Du 14 au 20 Mai 2021

- TACHES HEBDOMADAIRES

- Support aux utilisateurs : Fait

- Mise à jour des différents fichiers de suivi du parc (fichier d’adresse, inventaire)

- Etablissement de rapport IVR MTN BUSINESS : Fait

- Mise à disposition de fichiers DBCALL et audio : Fait

- Entretien des postes : Fait

- Suivi de la performance des serveurs : Fait

- Mise en place et configuration d’un serveur de supervision Zabbix (92 postes supervisés à ce jour)

- Déploiement de zabbix agent sur tous les postes : Fait

- Archivage et suppression de certains fichiers (appels) pour libérer de l’espace sur le lecteur mars

- DIFFICULTES RENCONTREES

- Manque de matériels de maintenance

- Non achat des composants défectueux ou à changer

- Lenteur de certains postes

- Coupures récurrentes d’électricité

- COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

- Commentaires

- Suggestions

- Achat des matériels de maintenance pour un meilleur entretien des postes.

- Changement des postes de travail des membres de l’administration par des postes plus performants.

- GUINEE CONAKRY

ACTIVITES DE LA SEMAINE

Mettre en place le système de télétravail pour les CRCD de la réception: fait, Mis à jour de chrome sur les postes

Faire l’extraction sur le serveur SQL : fait

Mise a disposition des enregistrements pour la qualité : fait

Installation du serveur Zabbix pour le monitoring du parc information Fait

Organiser mon parc informatique  95%

Faire la maintenance préventive sur les postes Fait à 50%

Tâches prévues dans la semaine

Faire l’extraction ;

Archivage des enregistrements ;

Continuer la maintenance préventive de mon parc informatique

FIN DU DOCUMENT