RAPPORT D’ACTIVITE DSI : SERVICE MAINTENANCE ET SUPPORT

☻30/04/2021

SOMMAIRE

| TITRE | PAGE |
| --- | --- |
| - Tache de la semaine …………………………………………… |  |
| - Difficultés rencontrées |  |
| - Tache de la semaine avenir…………………………………………………… |  |
| - Tableau de synthèse et recap des tickets |  |
| - Rapport filiale |  |

Tâches de la semaine du 26 –  30 Avril 2021

Support utilisateurs

- Gohst de 5 postes supplémentaire pour bytel : non fait

- Support utilisateur : Fait

- Prise en main scripter sur omni+ : non Fait

- Suivi des campagnes omni+ : il n’y a pas eu de souci majeur cependant à partir du lundi 03 mai 2021 les campagnes d’émission sont arrêtés

- FTP guinée Bissau pour l’archivage des enregistrements : une solution alternative a été trouvé l’équipe support à partager le dossier sur le Benin nous avons pu y accéder mais pas en guinée nous avons envoyé un mail mais n’avons pas encore eu le retour

- Présentation zabbix : non fait

Difficulté rencontré

- Pas de souci majeur

Tâches de la semaine du 03 –  7 Mai 2021

- Support aux utilisateurs

- Gohst de 5 postes supplémentaire pour bytel

- Prise en main de la parti scripter

| TACHES | ETAT | COMMENTAIRES | ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| Support aux utilisateurs | Fait |  | Jf/Justus |
| Archivage enregistrements | Fait |  | Jf/Justus |
| Prise en main scripter sur omni+ | Non Fait | Cela consistait à s’exercer sur la création de script l’enregistrement du training a été mis à disposition sur le partage | Jf/justus |
| - Mis à disposition des enregistrements omni+ : | Non Fait | une solution alternative a été trouvé l’équipe support nobelbiz à partager le dossier sur le Benin nous avons pu y accéder mais pas en guinée nous avons envoyé un mail mais n’avons pas encore eu le retour | Jf |
| - Création de logs | Fait | Des logs ont été créés pour les ressources de l’équipe RH, ainsi que pour des agents | Justus /jf |
| - Création compte mail groupe pour les managers | Fait | Maxence, Rodolphine, Anaika Chrystelle, Teamdigital | Jf |
| - Traitement et clôture des tickets en instance | En cours | voir capture du rapport en annexe | Justus/jf |
| Mise à disposition d’un inventaire journalier du parc production | Fait |  | JF |
| Identification des câbles du second bureau cloisonné au deuxième étage | Fait |  | JF/justus |
| Support nobelbiz sur guinée Bissau | Fait | Implémentation de statuts, réinitialisation d’acces , assistance dans la compréhension des rapports | JF |
| Support a la filiale congo | Fait | Création d’une campagne de réception pour BGFI Congo | Jf |
| Support a la filiale Cameroun | Fait | Mise en place campagne de reception | jf |

Tableau de synthèse

Tickets de la semaine

Récapitulatif des tickets reçus depuis le début du mois d’avril

RAPPORT FILIALES

- CAMEROUN

Activités de la semaine

CONGO

SOMMAIRE

Tâches effectuées dans la semaine du 22– 26 Mars 2021

Tâches prévues de la semaine du 29 –  02 Avril 2021

TICKETS EN INSTANCE

RECAPITULATIF DES TICKETS REÇUS DANS LA SEMAINE

Du 22 au 26 Mars 2021

- COTE D’IVOIRE

- TACHES HEBDOMADAIRES

- DIFFICULTES RENCONTREES

- COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

- Commentaires

- Suggestion

- GUINEE CONAKRY

ACTIVITES DE LA SEMAINE

Tâches prévues dans la semaine

FIN DU DOCUMENT