RAPPORT HEBDO DSI

☻09/04/2021

SOMMAIRE

| TITRE | PAGE |
| --- | --- |
| I - SUIVI DES TACHES EN INSTANCE | 1 |
| II - Tâches effectuées dans la semaine du 05 Avril – 09 Avril A - Service Sécurité Système informatique | 2 |
| II - Tâches effectuées dans la semaine du 05 Avril – 09 Avril B – Service Maintenance Système Informatique | 3 |
| III - Tâches de la semaine du 12 – 16 Avril 2021 | 4 |

I - SUIVI DES TACHES EN INSTANCE

| Date / Lieu / Heure | 02 Avril 2021, Bureau DSIRI,18h 00 mn |
| --- | --- |
| Liste des Participants | Léandre AGUIAH ; Jean-François LOBE ; Bicas KODJA ; Emmanuel JUSTUS ; Camille BOSSA |
| Diffusion à | A tous les Participants |
| Objet | Réunion du 02 Avril 2021 |
| Réalisateur | Camille BOSSA |
| Tâches en instance | A - Service Sécurité Système informatique - Identification des ports du 3eme étage - Formation sur la sensibilisation des utilisateurs sur les règles de sécurité informatique - des mises à jour système et de l’antivirus du 3ème étage - Discuter avec le FAI pour améliorer la qualité de la connexion internet (ABC) - Avertir les agents autres que ceux de Digital qui utilisent la session Digital la nuit pour faire YouTube sur les risquent qu’ils courent B – Service Maintenance Système Informatique - Réunion avec filiales - Formation Omni+ agent et manager - Gosther 5 postes de plus core i7 |
| Délais des tâches | 04 jours |

II - Tâches effectuées dans la semaine du 05 Avril – 09 Avril 2021

A - Service Sécurité Système informatique

| TACHES | ETAT | COMMENTAIRES | ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuration des politiques de sécurité basique et compréhension des autres politiques | Fait |  | Bicas |
| Amélioration du document de sensibilisation des utilisateurs sur les règles de sécurité informatique | Fait |  | Camille |
| Mise à jour systèmes et antivirus | Fait |  | Camille |
| Relance sur la liste des sorties d’effectifs | Fait |  | Bicas |
| Configuration de rsyslog pour la centralisation des logs des équipements réseau | Fait |  | Bicas |
| Explication des différents évènements sur l’interface du serveur Graylog | FAIT |  | Camille |
| Assistance BYTEL : souci de connexion, souci Hermes | Fait |  | Bicas/Camille |
| Support aux utilisateurs | Fait |  | Bicas/Camille |

B – Service Maintenance Système Informatique

| TACHES | ETAT | COMMENTAIRES | ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| Support aux utilisateurs | Fait |  | Jf/Justus |
| Archivage enregistrements | Fait |  | Jf/Justus |
| Formation des managers et des agents | Fait |  | Jf |
| Suivi du déploiement omni+ : | Fait |  | Jf /leandre avec le support nobelbiz |
| Exportation DBcall | Fait |  | Justus |
| Traitement et clôture des tickets en instance | Fait |  | justus/jf |
| Mise à disposition d’un inventaire journalier du parc production | Fait |  | JF |
| Reinstallation du poste 3 sur moov | Fait |  | justus |
| Reconfiguration ip phone sur le 111 | Fait |  | Justus |

III - Tâches de la semaine du 12 –  16 Avril 2021

| A - Service Sécurité Système informatique | - Supervison sur Zabbix des serveurs du réseau - Configuration de l’agent Zabbix sur les serveurs - Configuration de zabbix dans les filiales - Réorganiser les adresses IP du réseau sur le ftp - Formation sur la sensibilisation en securité informatique (Communiquer sur l’utilisation des sessions Digital pour usage de connexion internet) - Reception de la liste des sorties d'effectif et appliquer les désactivations des logs agents et badgeuse - Suite de la configuration des règles de sécurité sur les équipements réseau - Configuration avancée sur Graylog ou Proposition d’un logiciel payante de centralisation des logs - Configuration de WinAudit sur les serveurs du Parc informatique pour assurer l’audit - Veille technologique |
| --- | --- |
| B – Service Maintenance Système Informatique | - Mise à jour des différents fichiers de suivi du parc (fichier d’adresse, cartographie ….) : - Support aux utilisateurs - Finalisation de l’ajout des postes administratif dans zabbix - Réunion avec les équipes filiales - Gosther 5 poste deplus core i7 |
| DIVERS | - Donner les identifiants des sessions personnelles de chaque utilisateur de Bytel - Rappel sur les Best pratiques entre membres DSIRI - Liste des postes qui ont droit d’accéder à internet |