RAPPORT CODIR

DEPARTEMENT SRS

☻27/02/2021

SOMMAIRE

| TITRE | PAGE |
| --- | --- |
| - …………………………………………… |  |
| - …………………………………………………… |  |

Tâches effectuées dans la semaine du 05 – 10 Avril 2021

| Identification des ports du 3eme étage | Non fait |  |
| --- | --- | --- |
| Configuration des politiques de sécurité basique et compréhension des autres politiques | Fait |  |
| Amélioration du document de sensibilisation des utilisateurs sur les règles de sécurité informatique | Fait |  |
| travailler sur la configuration avancée de Graylog | Fait |  |
| Mise à jour systemes et antivirus | Fait |  |
| Discuter avec le FAI pour améliorer la qualité de la connexion internet (ABC) | Non Fait |  |
| Avertir les agents autres que ceux de Digital qui utilisent la session Digital la nuit pour faire YouTube sur les risquent qu’ils courent | Non Fait |  |
| Support Utilisateur & Bytel | Fait |  |

Fait par Bicas :

- Relance sur la liste des sorties d’effectifs ;

- Configuration de rsyslog pour la centralisation des logs des équipements réseau

Tâches de la semaine du 12 – 16 Avril 2021

- Supervison sur Zabbix des serveurs du réseau

- Configuration de l’agent Zabbix sur les serveurs

- Configuration de zabbix dans les filiales

- Réorganiser les adresses IP du réseau sur le ftp

- Formation sur la sensibilisation en securité informatique (Communiquer sur l’utilisation des sessions Digital pour usage de connexion internet)

- Reception de la liste des sorties d'effectif et appliquer les désactivations des logs agents et badgeuse

- Suite de la configuration des règles de sécurité sur les équipements réseau

- Configuration avancée sur Graylog ou Proposition d’un logiciel payante de centralisation des logs

- Configuration de WinAudit sur les serveurs du Parc informatique pour assurer l’audit

- Veille technologique

FIN DU DOCUMENT