COMPTE RENDU DE LA REUNION DSI MCB

| Date / Heure / Lieu | 16 février 26 via Teams à 11h 30 GMT+1 |
| --- | --- |
| Participants | Léandre AGUIHA,Jean François, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU et Pierre IDOHOU, Noel. NONO Noël |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à | TEAM DSI |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |
| Ordre du jour |  |

Ordre du jour :

- Présentation des activités de la semaine écoulée (S-1);

- Présentation des difficultés et Attente ;

- Point d’avancement sur les projets en cours sur la filiale

- Point d’avancement sur les objectifs assignes pour le trimestre

- Répartition des activées pour la semaine en cours (S) ;

- Divers.

La seance de ce jour a débuté là 11h 34 minuté.

L’ouverture est faite par Monsieur Léandre AGUIAH le DSI GMC avec les mots de Salutation.

La reunion a demarré avec  la présentation du compte rendu de la dernière séance par Pierre IDOHOU

Après cela, nous avons passé à la présentation du rapport  d’activité de la semaine S-1 des différents départements de la direction.

Département Support et Maintenance :  Le rapport a été présenté par Jean-François LOBE

Département Réseau et Sécurité : Le rapport a été présenté par Jean Paul

Recommandation après Présentation des rapports

| Recommandation | Owner | Satut |
| --- | --- | --- |
| Implémentation de l’API sur les nouveaux serveurs Hermes 360. | Jean Paul | Encours (cloture prévu pour cette semaine) |
| BCP MCCI |  | Encours (Disccusion entamé avec l’équipe de MTN CI) |
| Point de l’ensemble du Parc informatique sur l’ensemble | Jean François | En cours |
| Statuer sur les outils à mettre en place(bacula) |  | En cours |
| Fais un suivie des actions pour la correction des burgs sur le CRM Genesis | Noel | Non cloturé |
| Vérification de la taille des enregistrements d’émission |  | Non clôturé |
| Fais un suivi régulier de la mise à jour du parc côté Cameroun |  | Non cloturé |

Divers

En divers, Monsieur Léandre a présenté l’objectif global du premier trimestre. Ses objectifs seront déclinés à chaque collaborateur au cours de la semaine. Après cela, il passé également à la présentation du nouvel organigramme du Holding palladium africa 2026-2028

La séance fut levée à 12 h59