COMPTE RENDU DE LA REUNION DSI MCB

| Date / Heure / Lieu | 23 mars 26 via Teams à 11h 30 GMT+1 |
| --- | --- |
| Participants | Léandre AGUIHA,Jean François, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU , Noel. NONO Noël |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à | TEAM DSI |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |
| Ordre du jour |  |

Ordre du jour :

- Présentation des activités de la semaine écoulée (S-1) ;

- Présentation des difficultés et Attente ;

- Point d’avancement sur les projets en cours sur la filiale

- Point d’avancement sur les objectifs assignes pour le trimestre

- Répartition des activées pour la semaine en cours (S) ;

- Divers.

La séance de ce jour a débuté là 11h 40 minuté.

L’ouverture est faite par Monsieur Léandre AGUIAH le DSI GMC avec les mots de Salutation.

La réunion a démarré avec la présentation du compte rendu de la dernière séance par Carin GOUANY

Après cela, nous avons passé à la présentation du rapport d’activité de la semaine S-1 des différents départements de la direction.

Département Support et Maintenance :  Le rapport a été présenté par Jean-François LOBE

Département Réseau et Sécurité : Le rapport a été présenté par Carin GOUANY

Recommandation après Présentation des rapports

| Recommandation | Owner | Statut |
| --- | --- | --- |
| Implémentation de l’API sur les nouveaux serveurs Hermes 360. | Jean Paul | Encours (cloture prévu pour cette semaine) |
| BCP MCCI |  | Encours avec un taux de réalisation de plus de 80% |
| Demande de disque dur externe |  | En cours |
| Point de l’ensemble du Parc informatique sur l’ensemble | Jean François | En cours |
| Statuer sur l’outils à mettre en place(bacula) | Justus | Pour le second trimestre |
| Open VPN | Carin | En cours |
| Fais un suivi régulier de la mise à jour du parc côté Cameroun | Noel | En cours |

Divers

En divers, Monsieur Léandre a présenté et rappelé les points concernant la période des évaluations, ainsi que le Drive contenant les différentes missions assignées à chacun.

Présentation de l’outil de Pilotage DSI Groupe, dans le but de centraliser toutes les activités.

La séance fut levée à 13 h20