| Date / Heure / Lieu | 29 Septembre 2025 via Teams |
| --- | --- |
| Participants | AGUIAH Léandre, Jean François, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU et Pierre IDOHOU |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des difficultés

3/ Recommandation

4/ Divers

## Résumé :

## La réunion du département a démarré à 11h 34 min et à  résume comme suit :

| Point des activités effectuées | Difficulté |
| --- | --- |
| - Point des activites de support sur la semaine dans tous ls filiales - Point des activités de système et sécurité | - Manque de matériel pour l’installation des outils de monitoring dans les filiales |

3/ Recommandation

| Recommandation | Owner | Délai |
| --- | --- | --- |
| Suivi d'Etat d'avancement des axes de BCP en Interne | Jean Paul | Encours |
| Suivi de la mise en place de l’interface de la badgeuse Congo | Carin | Relancer Jean Marcel |
| Le point des politiques de sécurité existantes et à mettre en place | Pierre, carin et Jean Paul | Encours |
| En attente de MTN pour l’intégration de WhatsApp Côte d’ivoire | Jean Paul | En attente du retour client |
| Ticket de Priorisation toujours en attente | JF | Séance de travail cette semaine pour clôturé le ticket |
| Serveur Active Directory Cameroun qui redémarre seul | JF | Installer l’AD sur une machine ordinaire, afin de permettre la réinstallation du serveur AD principal. |
| BCP BGFI Congo | Carin | En attente d’une séance de finalisation entre les parties concernées et aussi testé avec Hermes |
| Modification IVR Cameroun | JF | Souci après modélisation à la lecture de la base home du coup les redirection marche 1/5 |
| POC MTN | JF | Mehery demande une rencontre avec Vocalcom pour discuter de la faisabilité |
| IVR MTN Benin | JF | Le client a donné l’accord pour l’utilisation du prompt de 2023-2024. |
| BCP MCCI | Jean Paul/JF | Encours de résolution après le souci lié au Cloud |
| Partage des différents objectifs pour le dernier trimestre | M. Léandre | Cette semaine |
| Revoir la présentation du tableau au niveau des projets et objectifs | Equipe sécurité | Cette semaine |
| Revoir la présentation coté support et maintenance | JF | Cette semaine |

4/ Divers

- Hominisation des projets entre les deux départements afin d’avoir le même taux de résolution,

- Présentation des objectifs pour le T4.