| Date / Heure / Lieu | Lundi 21 avril 2025, 13h Google Meet |
| --- | --- |
| Participants | Léandre AGUIAH, Jean François LOBE, Pierre IDOHOU, Emmanuel JUSTUS, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des difficultés

3/ Recommandation

## Résumé :

## La réunion du département a démarré à 12h 30 se résume comme suit :

| Point des activités effectuées | Difficulté |
| --- | --- |
| - Point des activites de support sur la semaine dans tous ls filliales - Test de BCP Cameroun sur hermes 360 Benin(clôturé) - Test de Hermes 360 Cote d’ivoire et Congo (en cours) Souci d’appel - Installations des machines devant habité hermes 360 Cameroun (clôturé) - Prise de la main du support sur les serveurs pour installation hermes 360 Cameroun (encours) - Mise à jour de l’antivirus Congo - Mise à Jours de la badgeuse MC Benin - Test de l’IVR Cameroun et Cote d’ivoire (en cours) | - Souci de DBcall Cameroun - Souci Badgeuse Cameroun (souci d’acces admin et d’interface graphique) - Souci de badgeuse Cote d’Ivoire (Souci de mise en réseau) - Souci avec le pare feu du Congo - Perte de liaison Fréquente sur le Cameroun - Souci d’enregistrement sur la côte d’Ivoire (Probleme d’espace) |

3/ Recommandation

- Discuter avec les ressources humaines sur une possibilité d’acquisition d’un badge identificateur pour chaque personnel

- Discuter avec les ressources humaines sur le mode de fonctionnement des agents de sécurité

- Définir une politique de sécurité de sauvegarde des machines virtuelles sur l’ensemble du groupe

- Définir le plan d’accompagnement du stagiaire du Cameroun

- Partager les évidents des maintenances planifier

- Faire venir un prestataire pour la badgeuse de la cote d’Ivoire

- Discuter avec l’équipe Tik IT par rapport au ticket ouvert auprès du support Hoduc

- S’informer auprès de l’autorité de régulation des sonnées à caractère personnel de la Côte d’Ivoire et du Congo sur la durée de conservation des données

- Prends de trace Wireshark par rapport au souci de hermes 360 Cote d’ivoire

- Recherche d’outil de signature numérique

4/ Présentation de la note de Service

Monsieur Léandre a procédé à la présentation et à la lecture de la note se service les incidents et la fiche à remplir pour la déclaration de chaque Incident.

La séance fut levée à 14h20.