| Date / Heure / Lieu | Lundi 05 mail 2025, 11h30 Google Meet |
| --- | --- |
| Participants | Léandre AGUIAH, Jean François LOBE, Pierre IDOHOU, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des difficultés

3/ Recommandation

## Résumé :

## La réunion du département a démarré à 11h 45se résume comme suit :

| Point des activités effectuées | Difficulté |
| --- | --- |
| - Point des activites de support sur la semaine dans tous ls filiales - Test de Hermes 360 Cote d’ivoire et Congo (en cours) Souci d’appel - Installation de serveur pour la guinée BISSEAU - Point sur le bcp avec Airtel - Disfonctionnement hodu et ticket ouvert avec mehry - RELANCE ENVOYE DANS LE CADRE DU BCP - Reunion avec l’équipe MTN Cote d’ivoire dans le cadre BCP - Mise à Jours de la badgeuse MCCI - Test de l’IVR Cameroun et Cote d’ivoire (en cours) | - Manque de matériel pour l’installation des outils de monitoring dans les filiales. |

3/ Recommandation

| Recommandation | Owner | Délai |
| --- | --- | --- |
| Discuter avec les ressources humaines sur une possibilité d’acquisition d’un badge identificateur pour chaque personnel | Pierre | Mercredi 07/05/2025 |
| Tenir pour évaluer le niveau d’intégration du stagiaire du Cameroun | JF | Lundi 05/05/2025 |
| Mise à disposition du document de BCP et tenir une séance pour les préprequis | Mr Léandre, Mr Jean Paule, Pierre | Mercredi 07/05/2024 |
| Envoyer de requête au développer par rapport aux badgeuses du Congo | Carin | Mardi 06/05/2025 |
| Envoyer un mail par rapport aux Deux ’outil de signature numérique | Jean François | Lundi 05/05/2025 |
| Discuter pour avec le top management par rapport à la durée contractuelle de conservation des enregistrements | Mr Léandre, |  |
| Relancer pour l’autorisation de la partie sur la côte d’Ivoire | Jean Paul |  |
| Ressortie les aspect monitoring dans le rapport | Pierre, carin, Jean Paule |  |
| Formation hermes 360 au Congo, Cameroun et cote d’ivoire |  |  |
| Relancer le client du congo pour l’autorisation de l’adresse voix hermes 360 | Carin |  |
| Travailler sur l’aspect sécurité de la nouvelle note de service | Pierre, carin, Jean Paule | Mardi 06/05/2025 |

4/ Présentation de la note de Service

La séance fut levée à 13h20