| Date / Heure / Lieu | Lundi 28 avril 2025, 11h Google Meet |
| --- | --- |
| Participants | Léandre AGUIAH, Jean François LOBE, Pierre IDOHOU, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des difficultés

3/ Recommandation

## Résumé :

## La réunion du département a démarré à 11h 45se résume comme suit :

| Point des activités effectuées | Difficulté |
| --- | --- |
| - Point des activites de support sur la semaine dans tous ls filliales - Test de Hermes 360 Cote d’ivoire et Congo (en cours) Souci d’appel - Prise de la main du support sur les serveurs pour installation hermes 360 Cameroun (encours) - Mise à jour badgeuse Benin - Point sur le bcp avec airtel - Disfonctionnement hodu et ticket ouvert avec mehry - RELANCE ENVOYE DANS LE CADRE DU BCP - Mise à Jours de la badgeuse MC Benin - Test de l’IVR Cameroun et Cote d’ivoire (en cours) | - Souci de DBcall Cameroun - Souci Badgeuse Cameroun (souci d’acces admin et d’interface graphique) - Souci de badgeuse Cote d’Ivoire (Souci de mise en réseau) - Souci avec le pare feu du Congo - Perte de liaison Fréquente sur le Cameroun - Souci d’enregistrement sur la côte d’Ivoire (Probleme d’espace) |

3/ Recommandation

| Recommandation | Owner | Délai |
| --- | --- | --- |
| Discuter avec les ressources humaines sur une possibilité d’acquisition d’un badge identificateur pour chaque personnel | Pierre | Mercredi 30/04/2025 |
| Définir le plan d’accompagnement du stagiaire du Cameroun | JF | Lundi 28/04/2025 |
| Discuter avec l’équipe Tik IT par rapport au ticket ouvert auprès du support Hoduc | Mr Léandre | Mardi 29/04/2025 |
| Discuter par rapport aux dispositions à prendre pour le BCP Cote D’ivoire | Mr Léandre, Mr Jean Paule, Pierre | Mercredi 30/04/2024 |
| Envoyer de requête au développer par rapport aux badgeuses du Congo | Carin | Mardi 29/04/2025 |
| Recherche Deux ’outil de signature numérique | Jean François | Mercredi 30/04/2025 |
| Partager les évidents des maintenances planifier | Jean François |  |
| Discuter pour avec le top management par rapport à la durée contractuelle de conservation des enregistrements | Mr Léandre, |  |
| Relancer pour l’autorisation de la partie sur la côte d’Ivoire | Jean Paul |  |
| Ressortie les aspect monitoring dans le rapppport | Pierre, carin, Jean Paule |  |
| Discuter avec l’équipe Tik IT par rapport au ticket ouvert auprès du support Hoduc | Mr Léandre, |  |

4/ Présentation de la note de Service

Lors de de divers, monsieur à profiter pour aborder la haute importance de la reunion, la régularité et la ponctualité de cette séance hebdo.

La séance fut levée à 13h02