| Date / Heure / Lieu | Lundi 26 mai 2025, 11h40 Google Meet |
| --- | --- |
| Participants | Léandre AGUIAH, Jean François LOBE, Pierre IDOHOU, Carin GOUANY, Jean Paul ZINSOU, JUTUS Emmanuel |
| Diffusion à | AGUIAH Léandre |
| Copie(s) à |  |
| Objet | Récapitulatif des activités en cours d’exécution |

# Ordre du jour

1/ Point des activités effectuées

2/ Point des difficultés

3/ Recommandation

4/ Divers

## Résumé :

## La réunion du département a démarré à 11h 45se résume comme suit :

| Point des activités effectuées | Difficulté |
| --- | --- |
| - Point des activites de support sur la semaine dans tous ls filiales - Point des activités de système et sécurité | - Manque de matériel pour l’installation des outils de monitoring dans les filiales |

3/ Recommandation

| Recommandation | Owner | Délai |
| --- | --- | --- |
| Suivi d'Etat d'avancement des axes de BCP en Interne | Jean Paul |  |
| Relancer Anselme par rapport à la badgeuse du Congo | Carin | Lundi 19/05/2025 |
| Partager par mail les informations sur l’outil de Signature Numérique | Jean François | Lundi 26/05/2024 11h |
| Fait un mail sur la demande de la durée contractuelle de conservation des enregistrement | Jean François | Mardi 20/05/2025 |
| Attends un retour des IT de MTN CI pour l'autorisation de la partie voix |  |  |
| Relancer la planification MCCI par rapport au planning formation Hermes 360 | Jean Paul |  |
| Relancer pour l’autorisation de la partie sur la côte d’Ivoire | Jean Paul |  |
| Finaliser le Nest cloud | Justus |  |
| Formation hermes 360 Congo (se connecter sur la plateforme 2 du Béni via un VNP) | Carin | Mardi 20/05/2025 |
| Démarrage Formation hermes 360 Cameroun en cours | Jean François | 21/05/2025 |
| Revoir le Template de rapport du département Système et Sécurité | Jean Paul, Pierre, Carin |  |
| Mener des analyses sur le souci internet de la Côte d’Ivoire | Jean Paul |  |
| Travailler sur l’aspect sécurité de la nouvelle note de service | Pierre, carin, Jean Paul | Mercredi 21/05/2025 |

4/ Divers

- En divers nous avons abordé le point sur la régularité dans les réunions, la prise de conscience dans le sérieux et le sacrifice que nous devons faire pour notre travail, nous avons également abordé la condition de travail dans le département

La séance fut levée à 13h 45