## Slide 1
DISPONIBILITÉ PLATEFORME DE PRODUCTION
Services | Taux de disponibilité | Évolution vs. Semaine précédent | Pays/ marques impacté | Commentaire
Solution de téléphonie (IPBX) | 97, 61 | Stable | MCG | Problème lié à l’IVR côté client au site de la Guinée Conakry
CRM | 99% | -1% | MCB | Souci survenu après migration vers H360 Souci d ’écoute sur un certain nombre de log argent (v5)
SVI / Bots vocaux | 98,20% | - 1,80% | MCCAM | Fort taux d’appels raccroche avant SVI
Chart: Disponibilité PL
| Non disponible | disponible
 | 0.0173 | 0.9827
DISPONIBILITÉ SYSTÈME & RESEAUX
Equipements / Services | Taux de disponibilité | Évolution vs. mois précédent | Pays/ marques impacté | Commentaire
Equip. Réseaux | 99% | stable | MCCI | 03 switch perdent le signale à MCCI
Internet | 98% | 2% | MCB, MCCI | Nous avons connu des périodes d’instabilité
Serveurs Application | 100% | 00% | GMC | RAS
Chart: Disponibilité Rx
| Non disponible | disponible
 | 0.01 | 0.99

## Slide 2
INCIDENTS & RÉSOLUTIONS
Date | Système impacté | Durée | Impact | Pays | Statut | Remarques
16 mai | Liaison de Reception | 3h | Non remonté d’appel | Conakry | Résolu | Du fait que les équipements du client ont dysfonctionné
Total incidents S20: 1 (1 contre 2)

## Slide 3
RECOMMNADATIONS / POINTS POUR DÉCISION DU COPIL
Mettre à disposition de matériels pour l’installations des outils de Monitoring
Migration du parc dans le bus de la mise à jour des systèmes d’exploitation et de l’antivirus
Mettre à disposition le plus tôt possible de pare feu et de routeur pour les filiales de MCCI et MCCAM
Nécessité de changé l’Ivr de la Côte d’Ivoire